**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации сельского поселения Излегощенский сельсовет**

**Усманского муниципального района Липецкой области РФ.**

02.2025 года с. Излегоще №

**О мерах по обеспечению безаварийного**

**пропуска паводковых вод в 2025 году.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 21.12.1994 г №68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях обеспечения безаварийного пропуска паводка, предупреждения чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка, защиты населения и объектов народного хозяйства от временного воздействия, заблаговременной готовности предприятий, организаций, сил и средств, в период весеннего паводка и организации эвакуации населения из зон возможного затопления, администрация сельского поселения Излегощенский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить:
   1. 1.1.План мероприятий по подготовке и безопасному пропуску весенних паводковых вод на 2025 год (приложение № 1).
   2. 1.2.Расчет сил и средств, количество строительных материалов привлекаемых к ликвидации возможных ЧС, вызванных паводком (приложение №2 №3).
   3. 2. Создать на территории поселения паводковую комиссию ( приложение №4).
   4. 2.1. Обследовать населенные пункты , объекты которые могут быть подвержены подтоплению и разрушению паводковыми водами ;
   5. 2.2.Ответственной за место временного размещения ( здание ДК) назначить Михайлову Н. Ю.
   6. 3.Совместно с медицинским работником провести инструктажи с жителями сельского поселения , по правила поведения и технике безопасности во время паводка .
   7. Рекомендовать :

4. .Управляющему (Терновых А. Н**.**) ООО «Москва на Дону» подготовить и содержать в постоянной готовности погрузочно-разгрузочную технику и автотранспорт и по первому требованию привлекать для выполнения аварийно-спасательных работ.

4.1.Заведующей Излегощекнским филиалом МБУ ООШ с. Поддубровка (Лопатина Л.В.) организовать разъяснительную работу среди учащихся о правилах поведения во время паводка.

5. Ответственный за безаварийный пропуск весеннего паводка Теплинских Н. С.

Глава сельского поселения

Излегощенский сельсовет Н. С. Теплинских .

Абаринова Н. В.

2-47-34

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

№ от .02. 2025 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка

в 2025 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии, разработка планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение за их исполнением | До 10.02. | гл. администр. |  |
| 2. | Проведение обследования населения в зонах возможного подтопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | март | противопаводковая комиссия |  |
| 3. | Организация круглосуточного дежурства в местах возможного подтопления | на период паводка | противопаводковая комиссия |  |
| 4. | Подготовка информации о складывающейся обстановке на территории сельского поселения | с 16.02. до окончания паводка | противопаводковая комиссия |  |
| 5. | Закрытие переправ по льду, запрещение пользования неорганизованными переправами. Принятие мер по недопущению выхода на лед населения | на период паводка | противопаводковая комиссия |  |
| 6. | Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий паводка. | на период паводка | противопаводковая комиссия |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

№ от .02. 2025

Расчет сил и средств для ликвидации последствий паводка на территории сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование предприятий | К-во личного состава | Привлекаемая техника | | | | | | плвсредства | | Руководитель |
| транспортная | | | инженерная | | |
| Автомоб/автобус | самосвал | бульдоз | автокран | эксковатор | грейдер | М. лодки | лодки |
| 1. | ООО «Москва на Дону» | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Управляющий  . |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения

№7 от 05.02. 2025.

**Строительные материалы и изделия**

**для ликвидации последствий паводка сельского поселения**

**Излегощенский сельсовет.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия, организации | Адрес организации,телефон. | Наименование материалов | | | |
| Цемент,т. | Лес,м 3 | Песок т. | Кирпич |
| 1. | ООО «Москва на Дону» | с. Излегоще  т. 2-47-16 | 1 т. | 5 м.3 | 10 т. | 1000 шт. |

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельского поселения

№7 от 05.02. 2025

Паводковая комиссия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Место работы |
| 1 | Теплинских Николай Сергеевич | глава администрации | председатель комиссии |
| 2 | Лопатина Лариса Владимировна | заведующая школой | зам. пред. Комиссии |
| 3 | Абаринова Наталия Васильевна | Ведущий специалист- эксперт | секретарь комиссии |
| 4. | Долматова Галина Дмитриевна | Фельдшер | член комиссии |
| 5 | Терновых Алексей Николаевич | Управляющий ООО Москва на Дону | член комиссии |
| 6 | Китаев Сергей Викторович | Депутат | член комиссии |
| 7 | Мавлина Ольга Викторовна | Ведущий специалист- эксперт | член комиссии |
| 8 | Михайлова Наталья Юрьевна | Директор ДК | член комиссии |